Chronogramme détaillé de mise en place de la vue web pour visualisation des données des API

Durée totale du projet : 2 semaines (10 jours ouvrés)

Technologies utilisées :

- Frontend : React

- Bibliothèque graphique : Recharts

- Communication API : Axios

- Routing : React Router

- Déploiement : Netlify/Vercel

Semaine 1 : Initialisation et développement des graphiques

- Jour 1 : Cadrage et préparation

  - Mise en place de l’environnement React

  - Installation des dépendances techniques (Axios, Recharts, React Router)

- Jour 2 : Architecture technique

  - Définition et mise en place de l’architecture des composants

  - Création et test des services Axios pour les endpoints API

- Jour 3 : Graphique Évolution des offres

  - Développement du composant graphique (LineChart)

  - Intégration API /api/statistics/offres-evolution/

  - Tests techniques unitaires

- Jour 4 : Graphique Top entreprises

  - Développement du composant graphique (BarChart)

  - Intégration API /api/statistics/top-entreprises/

  - Tests techniques unitaires

- Jour 5 : Graphique Répartition par type de contrat

  - Développement du composant graphique (PieChart)

  - Intégration API /api/statistics/offres-by-contract/

  - Tests techniques unitaires

Semaine 2 : Finalisation, interactivité et déploiement

- Jour 6 : Graphique Répartition géographique

  - Développement du composant graphique (AreaChart ou BarChart)

  - Intégration API /api/statistics/offres-by-region/

  - Tests et validation technique

- Jour 7 : Intégration des vues détaillées

  - Développement et intégration des vues listes et détails : entreprises, lieux, sites, recruteurs, offres

  - Intégration complète avec les endpoints API correspondants

- Jour 8 : Améliorations UX/UI et interactivité

  - Implémentation des filtres interactifs (niveau d'études, type de contrat, recherche avancée)

  - Optimisation du chargement et gestion des états

- Jour 9 : Tests finaux et documentation

  - Tests fonctionnels, ergonomiques et multi-supports

  - Rédaction et validation d'une documentation utilisateur succincte

- Jour 10 : Déploiement et validation finale

  - Mise en production sur Netlify/Vercel

  - Configuration du suivi des performances

  - Validation finale en environnement réel

Livrables attendus :

- Application web interactive et responsive

- Documentation utilisateur et technique succincte

- Accès en ligne public sécurisé